Fase 3 — Estado de avance

28 de septiembre de 2026 · qué se hizo, qué falta, y las preguntas para la próxima reunión.

Se hizo

- Menú lateral único para ingeniería, dirección y taller — mismo orden para los tres, Maestros y Usuarios pasaron a una sección aparte (Administración).

- Pantalla de entrada distinta por rol, con alertas del día (paradas, stock bajo mínimo) y lo relevante para cada uno.

- Avance por sección de cada máquina, no sólo por máquina completa — se ve qué parte está trabada y cuál avanza.

- Orden de trabajo más interactiva: cada sección se abre sola si está en curso, y el progreso de cada pieza se ve operación por operación.

- Stock recalculado en vivo desde la producción real (no una foto vieja del Excel), con alerta de mínimo y detalle de qué pieza compone cada número.

- Centros de trabajo: reordenar arrastrando con el dedo o el mouse, en vez de flechas.

- Planificación semanal: asignar un trabajo puntual a una persona para un día.

- Revisión de retrabajo integrada directo en la orden de trabajo — ya no es una pantalla aparte.

- Logística y Remitos unificados en un solo proceso; un remito puede agrupar varias piezas en un mismo envío.

- Detalle específico por operación (ej. "Roscado" en vez de sólo "Torno") y piezas marcadas como sólo compra, sin fabricación.

- Landing pública con las fases del proyecto y en qué estado está cada una.

Falta

- Adjuntos de ingeniería (planos, procedimientos, fotos) — el almacenamiento ya está conectado, falta construir la pantalla.

- Indicadores — a propósito lo dejamos para el final, como se pidió.

- Centros de trabajo: poder hacer clic en una tarea para ver más detalle, y separar ahí mismo piezas de fabricación vs. de compra.

- Confirmar si "el trabajo se pierde de vista al mandarlo a fabricación" sigue pasando — no lo pudimos reproducir con todo lo nuevo, puede que ya esté resuelto.

Preguntas para la próxima reunión

1. Planificación: si un operario tiene un centro de trabajo fijo asignado, ¿una tarea planificada en otro centro debería avisarle igual, o no tiene sentido?

2. Remitos: ¿siempre van a un solo destino, o puede haber piezas para distintos destinos en un mismo remito?

3. Centros de trabajo: ¿hace falta el detalle por clic y separar compra/fabricación ahí mismo, o alcanza con verlo en Maestros y Stock?

4. Adjuntos: ¿qué tipo de archivos (planos, fotos, PDF) y para qué operaciones puntuales conviene empezar?

5. Hay una tabla vieja del Excel migrado que ya no se usa en ninguna pantalla — ¿la podemos borrar del todo?

Cualquier duda, la charlamos en la reunión o por WhatsApp.