FASE 2

Qué se construyó y qué falta validar

Devolución del cliente del 19 de septiembre de 2026 — informe del 21 de septiembre de 2026

Después de validar el circuito de la primera entrega (Fase 1), Julián, Horacio y el resto del equipo mandaron una devolución con comentarios de ingeniería, producción, logística y taller. Este informe recorre, pedido por pedido, qué se construyó a partir de esos comentarios, qué quedó parcial y qué falta definir antes de darlo por cerrado.

## El circuito de base quedó validado

Antes de sumar nada nuevo, Julián y Horacio confirmaron que el circuito de la Fase 1 está bien: la explosión de una orden de trabajo real (OTM12) correspondía a lo esperado, los conjuntos que el stock ya cubría tenían sentido, la hoja de ruta de la pieza de ejemplo era la secuencia real, y la cantidad a fabricar debe quedar siempre editable. No hizo falta tocar nada de esa base — todo lo que sigue es lo que se construyó encima.

## Qué se construyó

Organizado igual que llegó la devolución: por ingeniería, producción, logística y taller. Todo lo marcado “HECHO” ya está funcionando en reiner-erp.vercel.app.

### Ingeniería

| Pedido | Qué se hizo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dividir los maestros por máquina (RD y PS) primero, y los subconjuntos después | Todavía no — la navegación hoy sigue yendo directo a conjunto. Se puede priorizar en la próxima etapa. | PENDIENTE |
| Una casilla por pieza con el material | Campo de material editable en la ficha de cada pieza. | HECHO |
| Observaciones de versiones y cambios de diseño | Bitácora de ingeniería por pieza: cada nota queda con quién la escribió y cuándo, sin borrar las anteriores. | HECHO |
| Observaciones de producción por pieza | Misma bitácora, separada por tipo (ingeniería / producción). | HECHO |

### Producción

| Pedido | Qué se hizo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Vista por centro de trabajo: qué está disponible ahora y qué va a llegar, ordenable | Pantalla nueva de Centros de Trabajo — cola por centro, disponible ahora / a futuro, con flechas para reordenar. | HECHO |
| Gantt por pieza y, a futuro, simulador de cotización | Queda para una etapa siguiente, como ya se había conversado. | FASE 3 |
| Stock / stock futuro / stock comprometido | El stock disponible se puede corregir a mano con historial de quién y por qué. “Futuro” y “comprometido” quedan por definir con precisión — ver preguntas al final. | PARCIAL |
| Editar piezas desde la lista sin entrar a cada una (sólo Horacio) | El ajuste de stock se hace directo desde la lista, hoy sólo disponible para taller. | HECHO |
| Generar OT de conjuntos y de piezas, no sólo de máquina | Se puede agregar una pieza suelta a un conjunto (repuesto, refabricación), o completar un conjunto que había quedado sin piezas. | HECHO |
| Que Horacio también pueda modificar el stock | Mismo punto que el ajuste de stock de arriba. | HECHO |
| Panel de indicadores: tiempos, paradas, errores, setups | Pantalla nueva de Indicadores, con lo que ya se carga desde el celular en taller. | HECHO |
| Tareas de revisión cuando hay piezas defectuosas o a retrabajar | Se generan solas al cerrar una pieza con ese resultado — nadie las carga a mano. | HECHO |
| Control de armado cuando el conjunto está completo | Se habilita automáticamente cuando todas las piezas de un conjunto están terminadas, con el procedimiento correspondiente. | HECHO |

### Logística

| Pedido | Qué se hizo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Generación de remitos para movimiento de piezas | Remito numerado con vista para imprimir. Hoy cada remito es de una sola pieza — ver preguntas. | HECHO |
| Panel de control de ingresos y egresos | Pantalla nueva de Logística, con el historial de movimientos y qué piezas están hoy fuera de fábrica en un proceso tercerizado. | HECHO |
| Control de calidad al ingreso de materia prima o proceso tercerizado | Cada ingreso registra proveedor y resultado (OK / NO OK). Si algo llega mal queda documentado para reclamar a tiempo, y no se suma al stock disponible. | HECHO |

### Taller

| Pedido | Qué se hizo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Una casilla de observaciones por operación, si hace falta | Agregada. | HECHO |
| Que al operario le aparezcan sólo sus piezas asignadas o las de su centro de trabajo | Implementado por centro de trabajo: cada operario ve sólo las piezas del centro donde está parado. | HECHO |
| Perfiles con accesos administrados por Julián y Horacio | Login real por persona (antes era un selector sin contraseña). Ingeniería, dirección y taller pueden dar de alta usuarios y administrar accesos. | HECHO |

## Para validar con Julián y Horacio

Antes de dar por cerrada esta etapa, estas son las decisiones que quedaron abiertas al construir lo de arriba — conviene repasarlas en la próxima reunión.

1. Los centros de trabajo que armamos (uno por proceso, salvo compras y los tercerizados), ¿son cada uno un puesto físico real, o conviene agrupar alguno — por ejemplo Torno y Torno CNC en un solo centro?

2. Hoy sólo taller puede ajustar el stock a mano y registrar el control de armado de un conjunto — ¿debería poder hacerlo también ingeniería o dirección?

3. Un remito hoy es de una sola pieza. ¿En la práctica necesitan mandar varias piezas juntas en un mismo remito?

4. ¿Cómo se asigna el centro de trabajo de cada operario — lo carga Horacio a mano cuando alguien cambia de puesto, o lo elige el propio operario al entrar?

5. “Stock futuro” y “stock comprometido” — ¿a qué se refieren exactamente? ¿Piezas en camino de un proveedor, piezas ya reservadas por otra orden, o ambas cosas?

6. ¿Sigue siendo prioridad dividir los maestros por máquina (RD/PS) antes que por conjunto, como pidió Julián?

Además, estas quedaron pendientes desde la primera entrega y todavía no se respondieron:

7. ¿Dosificación y Dosificador son el mismo conjunto? ¿Descartador es un conjunto propio o parte de otro?

8. En la Lista de Piezas, un campo OPS vacío, ¿significa 1 operación o “no medido”?

9. ¿La orden de compra forma parte de la identidad de la orden de trabajo, o es un dato asociado?

10. Las 18 columnas de proceso de la planilla CS-03, ¿son un flujo fijo para todas las piezas, o cada una usa sólo las que le corresponden?

11. ¿Un operario trabaja en una sola orden de trabajo a la vez, o puede alternar entre varias?

## Cómo seguir

Todo lo marcado “HECHO” ya está disponible para probar, con las cuentas de siempre:

→ reiner-erp.vercel.app

La idea es revisar juntos las preguntas de la sección anterior en la próxima reunión y seguir con lo que quede priorizado.